AUDITORIA DE CÓDIGO E
PLANEJAMENTO DE MELHORIAS

Asset Manager Studio v2.2

Análise profunda de segurança, lógica de negócio, testes,
consistência de dados e arquitetura do sistema

Data: 28 de março de 2026
Preparado para: Wândrio

# 1. Resumo Executivo

Esta auditoria analisou em profundidade todo o código-fonte do Asset Manager Studio, cobrindo 130+ arquivos TypeScript/React (~23.500 linhas). A análise identificou 148 problemas distribuídos em 7 categorias, sendo 19 críticos que requerem ação imediata.

| Severidade | Quantidade | % do Total | Prazo Sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | 19 | 13% | Imediato |
| ALTO | 31 | 21% | 1-2 semanas |
| MÉDIO | 49 | 33% | 2-4 semanas |
| BAIXO | 49 | 33% | Backlog |

Áreas mais afetadas: Segurança (8 problemas críticos/altos), Lógica de Negócio (12 bugs de cálculo), Testes (falsa confiança com mocks excessivos), Schema (tipos inconsistentes).

# 2. Segurança

A camada de segurança apresenta falhas críticas que devem ser corrigidas antes de qualquer deploy em produção.

## 2.1 Autenticação e Autorização

### SEC-01: Rotas de API sem autenticação [CRÍTICO]

Arquivos: api/invoices/route.ts, api/invoices/[id]/route.ts, api/invoices/reset/route.ts, api/ai/extract/route.ts, api/ai/irpf-extract/route.ts

Nenhuma rota de API de invoices ou extração por IA possui verificação de sessão. Qualquer usuário não autenticado pode: listar/criar/deletar notas fiscais, resetar todos os dados e consumir a API do Gemini (operação cara).

Correção: Adicionar getServerSession() ou requireAuth() em todas as rotas de API.

### SEC-02: Bypass de autenticação em dev [CRÍTICO]

Arquivo: src/lib/auth-guard.ts

requireAuth() retorna mock user com papel ADMIN em desenvolvimento, bypassando todas as proteções.

Correção: Remover mock user. Usar seed de usuário teste via Auth.js mesmo em dev.

### SEC-03: Endpoint de teste cria sessão ADMIN [CRÍTICO]

Arquivo: api/auth/test-session/route.ts

Apenas NODE_ENV check. Cria ADMIN com e-mail previsível. Sem token secreto adicional.

Correção: Exigir ENABLE_TEST_ENDPOINTS=true E token secreto no header.

## 2.2 Proteção contra Ataques

### SEC-04: Falha na validação CSRF [ALTO]

Arquivo: src/middleware.ts

CSRF check usa origin.includes(host). Origin 'evil-myapp.com' passaria para host 'myapp.com'.

Correção: Comparação exata de string ou lista de origens permitidas.

### SEC-05: CSP excessivamente permissivo [ALTO]

Arquivo: next.config.ts

script-src permite 'unsafe-eval' e 'unsafe-inline', anulando o CSP. img-src permite picsum.photos (desnecessário).

Correção: Remover unsafe-eval/unsafe-inline. Usar nonce-based CSP.

### SEC-06: Rate limiter vulnerável a DoS [MÉDIO]

Arquivo: src/lib/rate-limit.ts

Memória cresce indefinidamente entre ciclos de limpeza (5 min). Muitos IPs únicos causam exaustão.

Correção: Map limitado com LRU eviction ou Redis.

### SEC-07: Sem rate limiting nas rotas Gmail/AI [ALTO]

Nenhum rate limiting nas chamadas à API do Gmail ou AI. Risco de exaustão de cota.

### SEC-08: Sem isolamento de dados por usuário [CRÍTICO]

Arquivo: prisma/schema.prisma

Nenhum modelo (Asset, Invoice, Contract, Lease) possui userId. Todos os usuários veem todos os dados.

Correção: Adicionar userId com @relation em todos os modelos. Filtrar por userId em queries.

# 3. Erros de Lógica de Negócio

## 3.1 Server Actions

### BUG-01: Race condition na validação de sócios [CRÍTICO]

Arquivo: actions/assets.ts — saveAsset()

Sócios deletados ANTES da validação de percentual. Se validação falhar (soma ≠ 100%), ativo perde todos os sócios permanentemente.

await prisma.assetPartner.deleteMany({ where: { assetId } });

// VALIDAÇÃO ACONTECE DEPOIS → dados perdidos se falhar

Correção: Mover validação para ANTES do deleteMany. Usar transação Prisma.

### BUG-02: Contract-management sem transação [CRÍTICO]

Arquivo: actions/contract-management.ts

5 operações sequenciais sem transação: Create/Update Tenant → Contract → Delete Leases → Create Lease → Update Asset status. Se passo 4 falhar, dados ficam inconsistentes.

Correção: Envolver em prisma.$transaction().

### BUG-03: IPCA hardcoded em reajustes [CRÍTICO]

Arquivo: actions/rental.ts — checkAndApplyAdjustments()

const ipcaAcumulado = 0.045; // 4.5% FIXO PARA SEMPRE

Serviço BCB já existe em src/services/bcb.ts mas nunca é chamado para reajustes.

Correção: Integrar com fetchIndexHistory() do serviço BCB existente.

### BUG-04: contractEnd retorna startDate [ALTO]

Arquivo: actions/tenants.ts — getTenants()

contractEnd: activeContract?.startDate // DEVERIA SER endDate!

### BUG-05: bulkImportAssets perde sócios [ALTO]

Arquivo: actions/assets.ts

No modo replaceAll, deleteMany remove todos os sócios, mas o loop de upsert não os recria. Importação em lote causa perda permanente de dados.

### BUG-06: Busca case-sensitive de inquilinos [ALTO]

Arquivo: actions/tenant_search.ts

name: { contains: query } // FALTA mode: 'insensitive'

### BUG-07: Threshold de conciliação muito baixo (30%) [ALTO]

Arquivo: actions/rental.ts — processConciliation()

Threshold de 0.3 é extremamente frouxo. 'JOÃO' seria sugerido como match para 'MARIA'. Deveria ser >= 0.7.

### BUG-08: Null-safety ausente em getContracts [MÉDIO]

Arquivo: actions/contracts.ts

c.asset.name e c.tenant.name acessados sem optional chaining. Erro se ativo/inquilino for deletado.

## 3.2 Cálculos Financeiros

### BUG-09: Amortização calculada incorretamente [CRÍTICO]

Arquivo: ConsolidatedStatement.tsx

Cálculo: balance = balance + interest + indexer - payment. Correto seria: balance = balance + interest + indexer - amortization. Demonstrativos financeiros mostram dívida incorreta.

### BUG-10: Posicionamento de balões errado [ALTO]

Arquivo: actions/financial.ts

balaoMonth = sinalCount + ((b+1) * 6) não contabiliza período de mensais. Balões posicionados nos meses errados.

### BUG-11: Precisão decimal perdida [MÉDIO]

Number(a.value) perde centavos em valores grandes. IPTU/12 gera ponto flutuante sem arredondamento.

### BUG-12: Validação fraca de datas financeiras [MÉDIO]

Dia 31 aceito para todos os meses. Fevereiro com 31 dias passa pela validação. parseBCBDate() retorna new Date() silenciosamente em caso de erro.

# 4. Problemas no Schema e Tipos

## 4.1 Design do Schema Prisma

### SCH-01: Campos financeiros como String [CRÍTICO]

Financing.prazoMeses, jurosAnuais, taxaAdm são String? quando deveriam ser Int/Decimal. Impossível fazer cálculos ou queries numéricas.

### SCH-02: JSON armazenado como String [ALTO]

Financing.phases, Financing.cashFlow, Invoice.items, SystemAuditLog.details armazenam objetos complexos como String JSON. Impossível filtrar, indexar ou validar. Solução: criar modelos relacionais.

### SCH-03: Status sem enum [ALTO]

Asset.status ('Locado'/'Vago'), Invoice.status ('APROVADO'/'PENDENTE'), Contract.status ('active'/'suspended') sem enum Prisma. Cases inconsistentes (português vs inglês).

### SCH-04: Índices ausentes [MÉDIO]

Invoice.numero_nota (consultas de duplicatas)

Tenant.name (buscas por nome)

PaymentHistory.dueDate (relatórios)

Contract.contractNumber (geração de números únicos)

### SCH-05: acquisitionDate como String [MÉDIO]

Deveria ser DateTime. Sem validação de formato, impossível ordenar ou filtrar por data.

## 4.2 Inconsistências de Tipos

### SCH-06: Cadeia de tipos Invoice.valor_total [CRÍTICO]

Prisma: Decimal? → API: number|string → Armazenado: String → TS: string|number → Frontend: string. Cálculos impossíveis, ordenação quebrada.

### SCH-07: Invoice.createdAt tipo errado [ALTO]

Tipo TS define number (Unix). Prisma retorna DateTime (ISO). Frontend falha ao parsear.

### SCH-08: FinancingDetails.phases não bate com schema [ALTO]

Tipo TS define objeto complexo. Schema armazena como String? JSON. Nenhuma validação garante consistência.

# 5. Problemas nos Testes

A suíte de testes dá falsa confiança. Bugs críticos podem escapar para produção sem detecção.

## 5.1 Problemas Metodológicos

### TST-01: Schema validation mocada para sempre suceder [CRÍTICO]

Arquivos: actions-assets.test.ts, api-invoices.test.ts

safeParse mocado retornando { success: true } sempre. Bugs de validação (CNPJ, campos obrigatórios, datas) nunca são detectados.

### TST-02: Testes falso-positivos [CRÍTICO]

'returns empty array on error' passa mesmo com error handling quebrado. Não verifica log, mensagem correta ou feedback ao usuário.

### TST-03: Setup.ts moca TODO o Prisma [CRÍTICO]

Nenhuma interação real com banco testada. Falhas de migração, incompatibilidade de schema e violações de constraint passam despercebidas.

### TST-04: E2E não testa fluxos de usuário [CRÍTICO]

8 arquivos E2E apenas verificam se a página carrega. Nenhum teste cria, edita ou deleta dados. Nenhum valida formulários.

## 5.2 Dados de Teste

### TST-05: Datas hardcoded já expiradas [ALTO]

11 datas hardcoded incluindo '2024-01-01' (16 meses atrás). Testes financeiros com resultados imprevisíveis.

Correção: Usar vi.useFakeTimers() ou datas dinâmicas relativas.

### TST-06: Fixtures com objetos vazios [ALTO]

prisma.asset.upsert mocado retornando {} as any. Não representa resposta real do banco.

### TST-07: Rate limit E2E flaky [MÉDIO]

8 requests paralelas esperando ao menos um 429. Flaky por dependência de timing.

## 5.3 Cobertura Ausente

Autorização (roles mocados, nunca testados)

Concorrência (dois usuários no mesmo recurso)

Transações de banco (operações multi-step)

Audit logging (importado mas nunca testado)

Search functions (importado mas nunca testado)

Paginação (page=2, page=100, out-of-range)

### TST-08: Vitest config sem coverage thresholds [ALTO]

Sem thresholds definidos. Projeto pode ter 5% cobertura e testes passam. Sem testTimeout.

# 6. Problemas no Frontend

## 6.1 Bugs de Interface

### FE-01: Dashboard com dados mock/hardcoded [CRÍTICO]

Arquivo: Dashboard.tsx

Usa MOCK_ASSETS e valores fixos como '+12.5%' e 'R$ 104.578.465,22' em vez de cálculos reais.

### FE-02: Cores de sócios hardcoded por nome [ALTO]

getPartnerStyle() tem cores para nomes específicos ('Wândrio', 'Raquel'). Novos sócios recebem cinza.

### FE-03: Valores monetários enviados como string [ALTO]

formatCurrency() retorna string formatada armazenada no state. Conversão para número faltando antes do envio ao backend.

### FE-04: Race condition em updates otimistas [MÉDIO]

handleDeleteAsset() recarrega TODOS os assets. Múltiplas operações rápidas causam inconsistência. Padrão N+1 query degrada performance.

## 6.2 Validação de Formulários

Percentual de sócios sem validação (soma ≠ 100% aceita)

Email sem validação de formato no ContractForm

Formatos de data inconsistentes (ISO vs BR)

Currency parsing com .replace(/\D/g, "") falha para negativos

## 6.3 Acessibilidade

Labels sem htmlFor associado aos inputs

Sem atributos ARIA em elementos interativos

Indicadores de status apenas por cor (daltonismo)

Sem feedback de erro inline nos campos

# 7. Problemas Adicionais

## 7.1 Configuração e Ambiente

env.ts só valida 2 de 6+ variáveis necessárias

Logger/Sentry comentado — sem tracking de exceções em produção

HSTS sem preload

Server actions body size de 10MB pode causar OOM

## 7.2 Qualidade de Código

Mensagens de erro misturam PT-BR e EN ('Muitas requisicoes' vs 'Too many uploads')

Naming conventions inconsistentes (snake_case vs camelCase)

TODOs sem issue tracking ('Re-enable OAuth' aparece 3x)

Audit logging falha silenciosamente

normalizeDate() converte '89' em '2089'

Documento fallback usa Date.now() com risco de colisão

## 7.3 Soft Delete Ausente

Deleção de invoices é permanente. Sem restauração. Problema de compliance. Solução: adicionar deletedAt DateTime?.

# 8. Planejamento de Implementação

Roadmap sugerido organizado em sprints de 1 semana.

## Sprint 1 — Segurança Crítica (Semana 1)

Adicionar autenticação em TODAS as rotas de API (SEC-01)

Corrigir CSRF validation com comparação exata (SEC-04)

Remover auth bypass em dev e endpoint de teste inseguro (SEC-02, SEC-03)

Adicionar userId em todos os modelos Prisma + migração (SEC-08)

Corrigir CSP e adicionar rate limiting nas rotas Gmail/AI (SEC-05, SEC-07)

## Sprint 2 — Bugs Críticos de Lógica (Semana 2)

Corrigir race condition em saveAsset — validar ANTES de deletar (BUG-01)

Envolver saveStandaloneContract em transação Prisma (BUG-02)

Integrar IPCA real via serviço BCB existente (BUG-03)

Corrigir cálculo de amortização no ConsolidatedStatement (BUG-09)

Corrigir contractEnd retornando startDate (BUG-04)

Corrigir bulkImport que perde sócios (BUG-05)

## Sprint 3 — Schema e Tipos (Semana 3)

Migrar campos financeiros de String para Int/Decimal (SCH-01)

Criar enums Prisma para campos de status (SCH-03)

Unificar cadeia de tipos Invoice.valor_total (SCH-06)

Adicionar índices ausentes (SCH-04)

Migrar acquisitionDate para DateTime (SCH-05)

## Sprint 4 — Testes (Semana 4)

Remover mocks de schema validation — testar validação real (TST-01)

Reescrever testes falso-positivos com asserções significativas (TST-02)

Substituir datas hardcoded por vi.useFakeTimers() (TST-05)

Reescrever E2E para testar fluxos reais de usuário (TST-04)

Adicionar coverage thresholds no vitest.config (TST-08)

## Sprint 5 — Frontend e UX (Semana 5)

Substituir dados mock do Dashboard por cálculos reais (FE-01)

Implementar cores dinâmicas para sócios (FE-02)

Corrigir envio de valores monetários como string (FE-03)

Adicionar validação de formulários: email, percentuais, datas (FE-05/06/07)

Melhorar acessibilidade (ARIA, labels, indicadores não-visuais)

## Backlog (Priorizar após Sprint 5)

Migrar JSON strings para modelos relacionais (SCH-02)

Implementar soft delete com deletedAt (compliance)

Padronizar mensagens de erro (PT-BR)

Padronizar naming conventions (camelCase em TS)

Validar todas as variáveis de ambiente no env.ts

Ativar Sentry para tracking de exceções

Resolver TODOs com issue tracking

Implementar cache para queries Gmail

Adicionar paginação em getAuditLogs

Otimizar AssetContext para evitar reload completo